Паспорт проекта

Комплексное развитие села Александровского района Томской области

1.Наименование проекта:

Комплексное развитие села Александровского района Томской области

2.Место реализации проекта:

Томская область, Александровский район

3.Цель проекта:

- повышение доли общей площади жилых домов газоснабжением и централизованными системами водоснабжения;

-улучшение жилищных условий граждан села

4. Инициатор проекта:

Администрация муниципального образования Александровского района Томской области

5. Срок реализации проекта:

2020-2022 год реализации

6. Перечень мероприятий, включенных в Проект:

- развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, станция обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

- развитие энергообеспечения (строительство распределительных газовых сетей, строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения)

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

| Наименование объекта | Документы, подтверждающие проектную документацию |
| --- | --- |
| Строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, станция обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация имеется |
| Строительство «Ветро-дизельной электростанции мощностью 100 Квт для автономного электроснабжения с.Новоникольское Александровского района Томской области | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация имеется |
| Газификация жилой зоны | Проектная документация разрабатывается, срок до 01.12.2019г. |

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

| Наименование объекта | Документы, подтверждающие ГГЭ |
| --- | --- |
| Строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, станция обезжелезивания воды | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация имеется |
| Строительство «Ветро-дизельной электростанции мощностью 100 Квт для автономного электроснабжения с.Новоникольское Александровского района Томской области | Разработка проектной документации не требуется, сметная документация имеется |
| Газификация жилой зоны | Проектная документация разрабатывается, срок до 01.12.2019г. |

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации):

- обосновать соответствие решаемых задач приоритетам развития территории;

- обосновать комплексность проекта;

10. общая стоимость проекта в рыночных ценах, всего: 288 862,05 (тыс.руб.)

11. Сметная стоимость проекта, всего: 276 255,6 (тыс.руб.)

12. Состав проекта:

| № п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2020 | Общая стоимость, тыс.руб. | Сметная стоимость, тыс.руб. | Освоено на 01.01.2020г. | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ввод объекта (квартал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1.Развитие водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская) | протяженность 800 куб.м в сутки. | 2020 | - | 34813,23 | 33023,93 | - | 33023,93 | - | - | 4 кв. | - | - |
| 2 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская- ул. Багряная. Водоснабжение. | протяженность 2,23 км. | 2020 | - | 20400,26 | 19559,21 | - | 19559,21 | - | - | 4 кв. | - | - |
| 3 | Водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки у. Калинина-Засаймочная-Мира в с. Александровское Александровского района Томской области | площадь участка 80800 кв.м, протяженность 10,1 км. | 2021-2022 | - | 135329,53 | 129187,26 | - | - | 41862,37 | 87324,9 | - | 4 кв. | 4 кв. |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х | 190543,02 | 181770,4 | Х | 52583,14 | 41862,37 | 87324,9 | Х | Х | Х |
| 2. Развитие энергообеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация жилой зоны Газоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул.Калинина-Засаймочная-Мира в с.Александровское Александровского района Томской области. Газопровод высокого давления. ГРПШ. Распределительный газопровод низкого давления | протяженность трассы 6984,3 км | 2021-2022 | - | 64892,01 | 61871,46 | - | - | 30284,61 | 31586,85 | - | 4 кв. | 4 кв. |
| 2 | Капитальный ремонт систем наружного тепло-водоснабжения в с. Назино Александровского района Томской области | 3110 метров | 2020 | - | 7013,92 | 6943,83 | - | 6943,83 | - | - | 3 кв. | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт систем наружного тепло-водоснабжения в с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области | 975 метров | 2021 | - | 3824,14 | 3658,12 | - | - | 3658,12 | - | - | 4 кв. |  |
| 4 | Ветро-дизельная электростанция мощностью 100 Квт для автономного электроснабжения с.Новоникольское Александровского района Томской области | 100 Квт. | 2022 | - | 22588,96 | 22011,79 | - | - | - | 22011,79 | - | - | 4 кв. |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х | 98319,03 | 94485,2 | Х | 6943,83 | 33942,73 | 53598,64 | Х | Х | Х |
|  | Итого по проекту: | Х | Х | Х | 288862,05 | 276255,6 | Х | 59526,97 | 75805,1 | 140923,5 | Х | Х | Х |

13. Характеристика сельской территории, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий:

13.1. Наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа:

Территория муниципального образования «Александровский район» составляет 2997.8 тыс. га (9,6 % от территории области).

Административно-территориальное деление: территория Александровского района разделена на 6 муниципальных образований: 6 сельских поселений (Александровское, Северное, Лукашкин-Ярское, Назинское, Новоникольское и Октябрьское), объединяющих 8 населенных пунктов.

Район расположен на севере Томской области между 59 и 61 градусами северной широты. Протяженность района с севера на юг 150 км, с запада на восток – 300 км.

На севере, западе и северо-востоке он граничит с Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, на юге - с Каргасокским районом Томской области. Климат - континентальный. Река Обь - основная транспортная магистраль района - пересекает его территорию с юго-востока на северо-запад, деля на две почти равные части. На севере района расположен г. Стрежевой, имеющий областное подчинение. Село Александровское удалено от Томска на 670 км. Районный центр – село Александровское.

13.2. Численность населения, проживающего на территории района, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий:

Численность постоянного населения на 01.01.2019 г. - 7921 чел.; удельный вес в численности населения области – 0,7%; плотность населения – 0,3 чел/км2.

13.3. Численность трудоспособного населения, проживающего на территории района, на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий:

Численность населения трудоспособного возраста составляет 4,6 тыс. человек или 56% от общей численности населения.

13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): 66,8 %

13.4. Наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:

В Александровском районе действуют 6 дошкольных образовательных учреждения и 2 группы дошкольного образования в школах, дом культуры, отделение связи.

На 01.01.2019 г. сфера общего образования представлена 7 общеобразовательными учреждениями, где обучается 1044 школьника, что на 100% к уровню 2018 года.

В системе дополнительного образования детей – 3 учреждения. Услугами дополнительного образования только в системе образования на 01.01.2019 охвачено 1449 детей в возрасте 5-18 лет.

Систему здравоохранения Александровского района представляют: 1 районная центральная больница на 76 коек, поликлиника на 200 посещений в смену, 5 фельдшерско-акушерских пунктов (д. Ларино, п. Северный, с. Лукашкин Яр, с. Новоникольское и п. Октябрьский) и 2 кабинета общеврачебной практики в с. Александровское и с. Назино.

Систему культурно-досугового типа в районе представляют 2 муниципальных учреждения в с. Александровское: МБУ «Культурно-спортивный комплекс» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств». В каждом населенном пункте имеются клубы (6 сельских клубов на 515 посадочных мест), в с. Александровске находится районный Дом культуры на 360 мест.

Количество общедоступных библиотек на территории района числится 8 (по одной в каждом поселении и 3 в Александровском сельском поселении).

13.6. Информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:

В 2018 году Александровский район участвовал в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, на территории Александровского сельского поселения были выполнены работы по благоустройству трех дворовых территорий: в двух дворах микрорайона Казахстан были выполнены работы по устройству ограждений, а также отсыпка дворовой территории по пер. Лесному.

В рамках благоустройства муниципальных общественных территорий был начат первый этап благоустройства зоны отдыха – сквера в центре с. Александровское. Стоит отметить, что проект по благоустройству центральной территории районного центра реализуется в рамках поручения Губернатора Томской области.

В прошедшем году удалось выполнить работы по устройству кованого ограждения вокруг территории сквера, работы по укладке тротуарной плитки на большей половине территории, приобрести малые архитектурные формы, а также высадить зеленые насаждения.

Общая стоимость работ, выполненных в рамках программы, составила 7 миллионов 35 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 7 млн. рублей и за счет средств районного бюджета – 35 тысяч рублей.

В рамках благоустройства муниципальных общественных территорий в 2019 году планируется завершить работы по благоустройству зоны отдыха – сквера в центре с. Александровское. Размер средств на окончание работ – 4 миллиона 636 тысяч рублей, в том числе средств федерального и областного бюджета – 4 млн. 164 тыс. руб., средств районного бюджета – 472 тыс. руб.

С целью привлечения и закрепления молодых семей для работы и проживания в сельской местности на территории Александровского района действует муниципальная программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья». В 2018 году на реализацию программы предусмотрено финансирование в размере 1 миллион 361 тысяча рублей, из них 412 тысяч рублей - средств федерального и областного бюджета, 949 тысяч рублей - средства местного бюджета. Свое право на получение субсидии реализовали две семьи.

В 2018 году государственный жилищный сертификат на приобретение жилья в связи с переездом из района, приравненного к району Крайнего Севера, на территорию г. Томска и Томского района получили 4 участника на сумму 6 млн. 169  тыс. рублей.

13.7. Наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

Решение совета Александровского сельского поселения от 25.04.2012г. №378.

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий:

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации): данная деятельность не осуществляется.

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации): данная деятельность не осуществляется.

14.3. Описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на территории района:

В целях поддержки предпринимателей, занимающихся рыбодобычей и переработкой рыбы, разработана и утверждена целевая программа «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы».

В настоящее время перспектива создания рабочих мест на территории Александровского района связана с начатым индивидуальным предпринимателем села Александровского в строительстве рыбокомбината и коптильного цеха по переработке рыбной продукции. Проект по приемки и глубокой переработки рыбы на территории Александровского района, организация современного производства рыбных консервов из речной рыбы, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной на рынке продукции

За счет собственных средств предпринимателем выполнены работы по строительству здания холодильного цеха и цеха переработки, выполняются отделочные работы, приобретено холодильное оборудование. В 2019 году из областного бюджета в бюджет района уже направлена государственная поддержка в размере 35 млн. на приобретение линии переработки рыбы и производства консервов, проведен отбор проектов, по итогам которого заключено соглашение с ООО «Ковчег» на перечисление субсидии. Софинансирование из средств районного бюджета составило 2 млн. руб.

К концу 3 квартала планируется ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей. При полном запуске линии переработки рыбы это производство позволит не только предоставить порядка 30 рабочих мест для безработного населения, но и увеличить число вновь открываемых субъектов малого предпринимательства, которые бы осуществляли добычу водных биоресурсов и для которых рыбокомбинат был бы основным рынком сбыта добытой продукции. В совокупности реализация проекта по рыбопереработке приведет к сокращению уровня безработицы, увеличению поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, росту инвестиционной привлекательности Александровского района, формированию позитивного образа предпринимательской деятельности, в частности в сфере производства. организация сбора-приемки и глубокой переработки рыбы на территории  Александровского района, организация современного производства рыбных консервов из речной рыбы, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной на рынке продукции. Ожидаемые результаты проекта - реализация и сбыт рыбной продукции через сельскохозяйственный рынок, предприятиям социальной сферы, через реализацию в торговых точках, участие в ярмарках выходного дня; стабилизация вылова рыбы; расширение ассортимента рыбной продукции за счет глубокой переработки рыбы; создание дополнительных рабочих мест.

Александровский район имеет все ресурсы для ускоренного развития мясного скотоводства. В связи с этим в конце 2017 года в селе Александровском появилось крестьянское (фермерское) хозяйство. Главой К(Ф)Х Залесовым А.В. получена областная поддержка в виде гранта на приобретение поголовья КРС и строительство животноводческого двора в размере 3 млн. рублей. В настоящее время выполнены работы по строительству животноводческого двора, а также приобретены племенные бык, 10 телок и 10 нетелей. В результате реализации этого проекта планируется сбыт мясной продукции путем реализации через рынок, предприятиям социальной сферы, через реализацию в торговых точках, участия в ярмарках выходного дня. Развитие животноводства мясного и молочного направления в нашем районе может стать новым вектором в развитии агропромышленного комплекса.

В 2019 году открылось новое крестьянское (фермерское) хозяйство. Глава К(Ф)Х Долиев Х.И. будет участвовать в конкурсе «Агростартап» в рамках регионального проекта Томской области «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на развитие «Птицеводства». Разработан Бизнес-план проекта по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства и увеличению объема реализуемой продукции птицеводства.

В ходе реализации данного проекта предполагается провести следующие инвестиционные мероприятия:

1. Строительство производственного помещения площадью 230 кв. м.

2. Закупка грузового транспорта - автомашины «Газель»

3. Закупка оборудования для отопления, вентиляции и водоснабжения помещения

4.Закупка оборудования для забойного цеха и утилизации отходов производства

Общая стоимость проекта: 4933,931 тыс. руб., в том числе:

3000 тыс. руб. - грант (на поддержку начинающих фермеров или развитие семейных животноводческих ферм);

1933,931тыс. руб. – собственные и заемные средства КФХ Долиева Халмурада Италмасовича

- планируется создание 2 рабочих места.

Планируемая к производству в КФХ продукция (куриное, утиное, индюшиное мясо) пользуется хорошим спросом среди населения Александровского района.

В перспективе рассматривается возможность открытия собственного магазина

фермерской продукции и цеха переработки продукции (коптильня и изготовление тушенки).

- - продажа напрямую населению села через социальные сети;

- -  планируется участвовать в гос. закупках на поставку мясной продукции в бюджетные учреждения села Александровское и города Стрежевой через систему «Меркурий».

14.4. Общее число граждан, проживающих на территории района, на которой планируется реализация проекта, подтверждающих целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек:

7476 человек

14.5. Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (человек):

7476 человек

14.6. Характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект комплексного развития сельских территорий:

Развитие социальной сферы на селе находится в критическом состоянии и характеризуется все большим отставанием от городской местности по уровню и условиям жизни.

Из-за суженого спектра возможностей трудоустройства и неудовлетворительного качества среды жизнедеятельности происходит интенсивная миграция образованной и конкурентоспособной части населения. В результате резко ухудшились демографические характеристики на селе: падает рождаемость, растет смертность.

Следствием негативных демографических процессов, усугубленных падением объемов сельскохозяйственного производства и его организационно-структурными преобразованиями, становится потеря трудового потенциала села.

В результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от районного центра по уровню и условиям жизнедеятельности.

В жилищном фонде сельских поселений района, кроме райцентра, нет элементарных коммунальных удобств (централизованного отопления, водоснабжения, канализации). В с. Александровское (районный центр) обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 75%. За последние годы уровень обеспеченности жилищного фонда сетями водопровода практически не менялся. Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, более 35 процентов протяженности уличной водопроводной сети нуждается в замене. В результате большая часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам. В целях увеличения обеспеченности населения централизованным водоснабжением до 100% необходимо строительство водозаборов в комплексе с очистными сооружениями, строительство водопроводных сетей.

В рамках губернаторской программы «Чистая вода Томской области» выполнены работы по производству, монтажу и вводу в эксплуатацию локальных водоочистных комплексов в с. Назино, Лукашкин Яр, Новоникольское, п. Октябрьский. В результате реализации областной программы население этих сел сейчас обеспечено чистой питьевой водой. В 2018 году установка локального водоочистного комплекса проведена в п. Северный, на 2019 год запланировано в д.Ларино.

Газоснабжение осуществляется только в с. Александровское. Газоснабжением по району оборудовано только 25% жилых домов. 268 частных домов, 196 многоквартирных домов, в них - 459 квартир. Для снижения затрат коммунального предприятия необходима дальнейшая газификация районного центра.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры района характеризуется высоким уровнем износа, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей. Причинами возникновения данных проблем являются: высокий износ основных фондов коммунального комплекса, значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Высокий уровень износа является следствием:

•недостаточного финансирования ремонтных работ, которые бы были направлены на модернизацию существующего коммунального комплекса;

•недоступности долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий.

14.6. Обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость:

-повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижение их стоимости за счет внедрения энергосберегающих технологий;

- сокращение затрат на получение услуг.

Важнейшей приоритетной задачей для решения в последующие годы является реализация мероприятий, направленных на улучшение условий жизни населения Александровского района:

-выполнение работ по строительству полигона ТКО в с. Александровское и площадок временного накопления отходов в сёлах района;

- продолжение газификации в с. Александровское, в том числе строительство газопровода  в южной части села и обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира;

-строительство водопровода в микрорайонах ул. Трудовая-Пролетарская- Багряная и ул. Калинина-Засаймочная-Мира;

-осуществление модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе выполнить капитальный ремонт тепловодосетей в Назино и Лукашкином Яре;

- строительство и ремонт линий электропередач в п.Северный и п.Октябрьский;

-строительство дорог в микрорайонах массовой застройки жилья;

- продолжить работу по капитальному ремонту жилья.

Осуществление данных запланированных мероприятий позволит повысить качество жизни населения Александровского района.

14.8. Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий:

| № | Показатели | Прирост, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рост уровня газификации жилых домов | + 15% |
| 2 | Рост уровня обеспеченности жилых домов централизованным водоснабжением | + 20% |
| 3 | Сократить разрыв в уровне жизни на селе по сравнению с городскими территориями | +5% |
| 4 | Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры | + 10% |

Глава Александровского района   _______________   И.С. Крылов

М.П.

Исполнитель:

Экономист Администрации района _______________   О.В. Николенко

(38255)2-55-25