Паспорт проекта

Томская область

Наименование проекта: комплексное развитие селитебной территории агломерации «Томск-Северск - Томский район» на территории муниципального образования «Томский район»

- Место реализации проекта: Заречное сельское поселение, Зональненское сельское поселение, Зоркальцевское сельское поселение, Корниловское сельское поселение на территории муниципального образования «Томский район»;

- деревня. Кисловка, Заречное сельское поселение, пос. Зональная станция, Зональненское сельское поселение, село Корнилово, Корниловское сельское поселение, поселок Кайдаловка, Зоркальцевское сельское поселение, Томский район, Томская область;

- Цель проекта: развитие индивидуального и многоквартирного жилищного строительства, строительство социальной инфраструктуры для жилой застройки, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений за счет обеспечения жилых домов и объектов социально-культурного назначения централизованными системами водо- газо- снабжения, обеспечение инженерной инфраструктурой площадку под жилую застройку и улучшение жилищных условий граждан;

- Инициатор проекта: Муниципальное образование «Томский район»

5.  Срок реализации проекта: 2014 - 2024

6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект: строительство, капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, поликлинические учреждения, учреждения культурно-досугового типа, спортивные здания и сооружения), развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, локальных водопроводов, водозаборных сооружений) развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочномодульных котельных).

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

| наименование объекта | реквизиты документа об утверждении проектной документации |
| --- | --- |
| строительство детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство школы в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| капитальный ремонт дома культуры на 110 мест в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| капитальный ремонт библиотеки в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| капитальный ремонт спортивного комплекса «Луч» в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| капитальный ремонт детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство поликлиники в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство дома культуры на 110 мест в поселке Кисловка | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство детского сада в поселке Кисловка | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство общеобразовательной школы в поселке Кисловка | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| капитальный ремонт общеобразовательной школы в деревне Черная речка | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| капитальный ремонт дома культуры в деревне Черная речка | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| капитальный ремонт спортивного комплекса в деревне Черная речка | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство поликлиники в поселке Кисловка | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство общеобразовательной школы в Зоркальцевском поселении | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство детского сада в Зоркальцевском поселении | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство дома культуры в Зоркальцевском поселении | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство спортивного комплекса в Зоркальцевском поселении | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство дома культуры в с.Корнилово | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство Детского сада в с.Корнилово | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство Общеобразовательной школы в с.Корнилово | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| Капитальный ремонт общеобразовательной школы в с.Корнилово | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| Строительство очистных сооружений питьевой воды в с.Корнилово | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| Строительство очистных фекальных сооружений в с.Корнилово | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| Строительство водопровода в направлении Межениновского водозабора | будет разработана в срок до 01.11.2020 |
| строительство моста через р. Чёрная в селе Тахтамышево | №70-2-1-2-0005-18 от 2018г., №86-2-1-1-0118-18 от 29.06.2018г. |

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:

| наименование объекта | реквизиты положительного заключения |
| --- | --- |
| строительство детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство школы в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | Будет получено после изготовления проектной документации |
| капитальный ремонт дома культуры на 110 мест в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | Будет получено после изготовления проектной документации |
| капитальный ремонт библиотеки в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | Будет получено после изготовления проектной документации |
| капитальный ремонт спортивного комплекса «Луч» в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | Будет получено после изготовления проектной документации |
| капитальный ремонт детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство поликлиники в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство дома культуры на 110 мест в поселке Кисловка | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство детского сада в поселке Кисловка | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство общеобразовательной школы в поселке Кисловка | Будет получено после изготовления проектной документации |
| капитальный ремонт общеобразовательной школы в деревне Черная речка | Будет получено после изготовления проектной документации |
| капитальный ремонт дома культуры в деревне Черная речка | Будет получено после изготовления проектной документации |
| капитальный ремонт спортивного комплекса в деревне Черная речка | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство поликлиники в поселке Кисловка | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство общеобразовательной школы в Зоркальцевском поселении | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство детского сада в Зоркальцевском поселении | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство дома культуры в Зоркальцевском поселении | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство спортивного комплекса в Зоркальцевском поселении | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство дома культуры в с.Корнилово | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство Детского сада в с.Корнилово | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство Общеобразовательной школы в с.Корнилово | Будет получено после изготовления проектной документации |
| Капитальный ремонт общеобразовательной школы в с.Корнилово | Будет получено после изготовления проектной документации |
| Строительство очистных сооружений питьевой воды в с.Корнилово | Будет получено после изготовления проектной документации |
| Строительство очистных фекальных сооружений в с.Корнилово | Будет получено после изготовления проектной документации |
| Строительство водопровода в направлении Межениновского водозабора | Будет получено после изготовления проектной документации |
| строительство моста через р. Чёрная в селе Тахтамышево | №70-2-1-2-0005-18 от 2018г., №86-2-1-1-0118-18 от 29.06.2018г. |

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации) проект направлен на увеличение доступности оказания образовательных, медицинских услуг населению, популяризация спорта, здорового образа жизни.

10. Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 6 014 210,28 (тыс. руб.)

11. Сметная стоимость проекта, всего: 6 014 210,28 (тыс. руб.)

12. Состав комплексного проекта развития:

| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.20__ г. | Общая стоимость, тыс. руб. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2019 г. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ввод объекта (квартал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | <1> |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство моста через р. Чёрная в с. Тахтамышево |  | 2020 |  | 35 342,92 | 35 342,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал 2020 |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 35 342,92 | 35 342,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 2. Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | 145 | 2021 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 квартал |  |
| 2 | строительство детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | 100 | 2021 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 квартал |  |
| 3 | строительство школы в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения | 1100 | 2022 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 4 | капитальный ремонт дома культуры на 110 мест в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | 110 | 2022 |  | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 5 | капитальный ремонт библиотеки в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | 50 | 2022 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 6 | капитальный ремонт спортивного комплекса «Луч» в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района |  | 2022 |  | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 7 | капитальный ремонт детского сада в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района | 145 | 2022 |  | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 8 | строительство поликлиники в поселке Зональная станция Зональненского сельского поселения Томского района |  | 2023 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | строительство дома культуры на 110 мест в поселке Кисловка | 110 | 2022 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 10 | строительство детского сада в поселке Кисловка | 220 | 2022 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 11 | строительство общеобразовательной школы в поселке Кисловка | 200 | 2023 |  | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | капитальный ремонт общеобразовательной школы в деревне Черная речка | 100 | 2023 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13 | капитальный ремонт дома культуры в деревне Черная речка | 110 | 2023 |  | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 14 | капитальный ремонт спортивного комплекса в деревне Черная речка |  | 2022 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 квартал |
| 15 | строительство поликлиники в поселке Кисловка |  | 2023 |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 16 | строительство общеобразовательной школы в Зоркальцевском поселении | 200 | 2023 |  | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 | строительство детского сада в Зоркальцевском поселении | 90 | 2023 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 | строительство дома культуры в Зоркальцевском поселении | 70 | 2023 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19 | строительство спортивного комплекса в Зоркальцевском поселении |  | 2023 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 | строительство дома культуры в с.Корнилово | 150 мест | 2023 | 0 | 74367,36 | 74367,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | строительство Детского сада в с.Корнилово | 90 мест | 2023 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | строительство Общеобразовательной школы в с.Корнилово | 200 мест | 2023 | 0 | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт общеобразовательной школы в с.Корнилово | 165 мест | 2023 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 5868367,36 | 5868367,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 3. Наименование мероприятия 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений питьевой воды в с.Корнилово | 60 м3/час | 3 кв. 2020 г. | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |
| 2 | Строительство очистных фекальных сооружений в с.Корнилово | 400 м3/сутки | 2020 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |
| 3 | Строительство водопровода в направлении Межениновского водозабора | 3,5 км, Ду=225 | 2020 | 0 | 10500 | 10500 | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |
|  | Всего | x | x | x | 110500 | 110500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 6 014 210,28 | 6 014 210,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | x | x | x |

13. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа:

Заречное сельское поселение Томского района, административный центр с. Кафтанчиково, удаленность от г. Томска - 20 км.;

Зональненское сельское поселение Томского района, административный центр п. Зональная Станция, удаленность от г. Томска - 7 км.;

Зоркальцевское сельское поселение Томского района, административный центр с. Зоркальцево, удаленность от г. Томска - 20 км.;

Корниловское сельское поселение Томского района, административный центр с. Корнилово, удаленность от г. Томска - 14 км.

13.2. численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Заречное сельское поселение Томского района 8 471 человек;

Зональненское сельское поселение Томского района 10 440 человек;

Зоркальцевское сельское поселение Томского района 6 217 человек;

Корниловское сельское поселение Томского района 3 407 человек.

13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Заречное сельское поселение Томского района 4 471 человек;

Зональненское сельское поселение Томского района 5 511 человек;

Зоркальцевское сельское поселение Томского района 3 281 человек;

Корниловское сельское поселение Томского района 1 789 человек.

13.4.

Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий

(сельских агломераций) 66,8 %.

13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры: школы, больница, клубы, детские сады, спортивные центры.

13.6. информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти: не реализуются.

13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

Решение Совета Заречного сельского поселения от 30.12.2013 № 45 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Заречное сельское поселение»;

Решение Совета Зональненского сельского поселения  от 29/30.04.2015 №38 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Зональненское сельское поселение»;

Решение Совета Зоркальцевского сельского поселения от  07.10.2014 №21 «О принятии решения об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение»;

Решение Совета Корниловского сельского поселения Томского района от 19.02.2014 №5 «Об утверждении генерального плана и правил землепользовани и застройки муниципального образования «Корниловское сельское поселение».

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):

Заречное сельское поселение Томского района:

ООО «Заречное», Сельскохозяйственное производство, Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, 14 человек;

ООО «Наука, техника, медицина», Промышленное производство, Производство фармацевтических субстанций, 34 человек;

ООО «Темп-2», Промышленное производство, Разведение дождевых червей, 25 человек;

ИП КФХ, Сельскохозяйственное производство, Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, 12 человек.

Зональненское сельское поселение Томского района:

ООО «Вегус», Промышленное производство, Производство продуктов из мяса и мяса птицы, 16 человек;

ООО «Полимерэкспресс», Промышленное производство, Производство пластмассовых изделий и упаковочного материала, 26 человек;

ООО «Агрокомплекс», Сельскохозяйственное производство, Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, 41 человек.

Зоркальцевское сельское поселение Томского района:

ООО Эко-фабрика «Сибирский кедр», Промышленное производство, Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, 190 человек;

ООО «Проект-Лесстрой», Промышленное производство, Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины, 26 человек;

ООО СПК «Нелюбино», Сельскохозяйственное производство, Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), 196 человек;

ООО «Агрофирма Зоркальцевская», Промышленное производство, Растениеводство, 26 человек;

АО «НПФ Микран» (обособленное подразделение), Промышленное производство, Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер, 124 человек;

ООО «Томское молоко», Промышленное производство, Производство молочных продуктов, 88 человек;

Корниловское сельское поселение Томского района:

ООО «Биолит», Промышленное производство, Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки, 29 человек.

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации): обсуждения не проводились.

14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):

Заречное сельское поселение Томского района:

ООО Группа компаний «Карьеруправление» - строительство микрорайона «Северный парк» Томский район, окр. д. Кисловка (период реализации 2016 -2019гг., сметная стоимость проекта 3 000 млн.руб.,  количество создаваемых рабочих мест - 15);

Частные застройщики - строительство микрорайона в д. Кисловка, 40 га. (период реализации 2016-2025 гг., сметная стоимость проекта 720 млн.руб.);

Частные застройщики - строительство микрорайона в с. Кафтанчиково, 1-я очередь, 60 га (период реализации 2016-2020 гг., сметная стоимость проекта 1080 млн.руб.);

ОАО «Томское пиво» - Создание производственно-инженерной инфраструктуры, Томский район,  д. Черная Речка (период реализации 2014-2020 гг., сметная стоимость проекта 130 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест - 110).

Зональненское сельское поселение Томского района:

ОАО «ТДСК» - строительство жилого района «Южные ворота»
Томский район, п. Зональная станция (период реализации 2015-2019гг., сметная стоимость проекта 23 800 млн.руб.,  количество создаваемых рабочих мест - 35).

Зоркальцевское сельское поселение Томского района:

Частные застройщики - строительство микрорайона в д. Кудринский участок, 28 га (период реализации 2016-2020 гг., сметная стоимость проекта 504 млн.руб.).

ООО «Пивоварня Кожевниково» - United food technologies - строительство спиртового завода  (период реализации 2016-2020 гг., сметная стоимость проекта 731 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест - 300).

СПК (колхоз) «Нелюбино» - Модернизация молочного комплекса, расположенного в д. Кудринский участок и д. Нелюбино (период реализации 2015-2020 гг., сметная стоимость проекта 164,2 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест - 10).

ООО «АФ «Зоркальцевская» - «Увеличение объемов производства овощей в ООО «АФ «Зоркальцевская» посредством создания системы мелиорации, модернизации овощехранилищ и обновления парка техники», расположенного на территории Томского района, с. Зоркальцево  ООО «АФ «Зоркальцевская» (период реализации 2019-2020 гг., сметная стоимость проекта 1 167,2 млн.руб., количество создаваемых рабочих мест - 18).

Корниловское сельское поселение Томского района:

Частные застройщики - строительство микрорайона в с. с.Корнилово, 13,35 га. (период реализации 2016-2025 гг., сметная стоимость проекта 240 млн.руб.).

14.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек: обсуждения не проводились.

14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (человек): 25 000 человек.

14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): доступность оказания образовательных, медицинских услуг населению, популяризация спорта, здорового образа жизни.

14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость: опережающие темпы строительства жилья на сельской территории, низкий уровень обеспеченности местами в учреждениях социально-культурного назначения, а также высокий уровень износа их основных средств.

14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): увеличение уровня комфорта проживания населения в сельской местности.

Руководитель Органа

исполнительной власти    ________________  _______________________

(М.П., подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель:

_______________________________   ___________     ___________________

(должность, контактный телефон)        (подпись)       (расшифровка подписи)