Паспорт проекта

Томская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Наименование проекта:

Комплексное развитие Ягодного сельского поселения

2. Место реализации проекта:

Томская область, Асиновский район, с. Ягодное

(населенный пункт, поселение, город, район/городской округ, субъект Российской Федерации)

3. Цель проекта:

Создание благоприятных и комфортных условий проживания жителей Ягодного сельского поселения на основе обеспечения устойчивого социально-экономического роста, привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов на современное производство, привлечение молодых специалистов на село.

4. Инициатор проекта:

Администрация Ягодного сельского поселения

5. Срок реализации проекта:

2020-2025

(год начала - год завершения проекта)

6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:

- Капитальный ремонт МБОУ СОШ села Ягодного Асиновского района Томской области.

- Капитальный ремонт здания Ягодного дома культуры и размещенного в нем МДОУ Детский сад села Ягодного Асиновского района Томской области.

- Реконструкция спортивных сооружений стадиона (замена сооружения - малые архитектурные формы стадиона, замена сооружения - беговая дорожка, ремонт сооружения - баскетбольно-волейбольной площадки).

- Капитальный ремонт части здания лыжной базы (ремонт подвального помещения для размещения стрелкового тира).

- Строительство локального водопровода протяженностью 2,2 км.

-Реконструкция систем водоотведения  и канализации протяженностью 1 км., строительство очистных сооружений.

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

Проектно-сметная документация разрабатывается

(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной документации)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:

отсутствует

(наименование объекта, реквизиты положительного заключения)

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)

В результате реализации комплекса мероприятий в рамках проекта по комплексному развитию сельских территорий будут решены следующие задачи:

МБОУ СОШ села Ягодное построена в 1976 г., общая площадь здания составляет 1743.8 кв.м. С тех пор в школе проводился только выборочный  косметический ремонт. Проведенный капитальный ремонт школы позволит ученикам и учителям значительно улучшить процесс обучения и повысить качество образовательного процесса. Внешняя привлекательность школы позволит привлечь высококвалифицированных молодых специалистов. Позволит привить эстетический вкус подрастающему поколению.

В 2019 году школа стала получателем субсидии в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в части создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», нацеленные на повышение качества подготовки школьников.

Здание Дома Культуры села было построено в 1988 году. Со времен постройки в здании не проводился капитальный ремонт. Общая площадь здания составляет 830,4 кв.м., из которых 226,2 кв.м. с 2008 года занимает, расположенный в здании детский сад.

Внешнее преображение здания дома культуры, в т. ч. детского сада, позволит улучшить условия труда работников, даст возможность привлечь более подготовленных специалистов, так как предстает способным в большей степени обеспечить стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие. Перечень предоставляемых услуг по организации досуга населения значительно увеличится, в связи с привлечением населения и молодежи к участию в культурно-массовых мероприятий.

Условия пребывания детей детского сада станут более комфортными и   качественными.

Реконструкция спортивных сооружений, размещение  спортивного тира в здании лыжной базы, после реконструкции  даст возможность гражданам всех возрастных категорий реализовать преимущество активного образа жизни. А также появляется возможность расширить количество видов спорта, которыми могут заниматься сельские жители.  Появится возможность проведения на стадионе соревнований районного масштаба. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличится до 55 %.

Реконструкция водопровода, систем водоотведения и канализации, строительство очистных сооружений Обеспечит комфортное и безопасное проживания населения, даст возможность довести качество очистки сточных вод до нормативных значений, улучшить условия проживания и здоровья людей, Обеспечить им комфортное и безопасное проживание, улучшить защиту окружающей среды от вредных сбросов хозяйственно-бытового происхождения, что является мероприятием природоохранного значения.

10.  Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 167000 (тыс. руб.)

11.  Сметная стоимость проекта, всего: 159800,0 (тыс. руб.)

12. Состав комплексного проекта развития:

Этот проект направлен на удовлетворение интересов всех жителей Ягодного сельского поселения. В МБОУ СОШ села Ягодное обучаются дети из соседних деревень, подвоз которых осуществляют на школьном автобусе.  В детский сад привозят так же детей из соседних деревень и сел. Все спортивно-массовые мероприятия проводятся на стадионе села Ягодное. После реконструкции спортивных сооружений и ремонта здания лыжной базы, у населения будет больше возможностей приобщиться к занятию спортом и организовать свой досуг.

| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.20__ г. | Общая стоимость, тыс. руб. <1> | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.20__ г. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ввод объекта (квартал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт МБОУ СОШ села Ягодного Асиновского района Томской области | 264 учащихся | 2020 |  | 61200,0 | 60 000,0 |  | 60000,0 |  |  | IV |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт здания Ягодного дома культуры и размещенного в нем МДОУ Детский сад села Ягодного Асиновского района Томской области | 278 чел/мес 40 чел. | 2021 |  | 61200,00 | 60 000,0 |  | 1200,0 | 60000,0 |  |  | IV |  |
| 2. | Реконструкция спортивных сооружений стадиона (замена сооружения - малые архитектурные формы стадиона, замена сооружения - беговая дорожка, ремонт сооружения-баскетбольно-волейбольной площадки). Капитальный ремонт части здания лыжной базы. | 450 чел. | 2024-2025 |  | 5800,0 | 4800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 128200,0 | 124800,0 |  | 61200,0 | 60000,0 |  | x | x | x |
| - Развитие водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство локального водопровода | 2,2 км | 2022 |  | 10800,0 | 9000,0 |  |  | 1800,0 | 9000,0 |  |  | IV |
|  | Строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений | 1 км | 2023 |  | 28000,0 | 26000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 38800,0 | 35000,0 |  |  | 1800,0 | 11000,0 | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 167000,0 | 159800,0 |  | 61200,0 | 61800,0 | 11000,0 | x | x | x |

<1>В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта.

13. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа:

Томская область, Асиновский район, с. Ягодное; удаленность от г. Асино 30 км., от г. Томска 75 км.

13.2. численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

1562 чел.

13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

833 чел.

13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

66,8 %

13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:

В состав территории Ягодного сельского поселения входят 5 населенных пунктов: село Ягодное, деревня  Больше-Жирово, деревня Мало-Жирово, деревня Латат, село Цветковка, в которых насчитывается  323 индивидуальных жилых домов и 148 многоквартирных дома. Административным центром Ягодного сельского поселения является село Ягодное.

Граница территории Ягодного сельского поселения:

с востока с землями муниципального образования «Зырянский район»;

с юга и запада с землями муниципального образования «Томский район»;

с севера с землями Новиковского сельского поселения Асиновского района.

Территория Ягодного сельского поселения характеризуется развитием сельского хозяйства, запас дикоросов на территории поселения незначителен, в основном грибы.  Имеется  незначительный запас древесины.

Социальная защита населения Ягодного сельского поселения осуществляет Центр социальной поддержки населения.

На территории Ягодного сельского поселения присутствует все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь, имеется доступ к сети Интернет.

Организациями, предоставляющими услуги связи на территории поселения являются: ОАО Междугородной и международной электронной связи «Ростелеком», «МТС», «Билайн», «Теле 2», «Мегафон".

Услуги почтовой связи населению оказывает государственное учреждение УФПС Томской области - филиал ФГУП «Почта России», отделения которого оказывают традиционные виды услуг: ведут прием и выдачу почтовых отправлений, подписку на периодические издания, выплату пенсий и социальных пособий, прием оплаты электрической энергии, услуг телефонной связи, осуществляют реализацию знаков почтовой оплаты, реализуют газеты и журналы и т.д.  На территории Ягодного сельского поселения расположены два отделения почтовой связи: в с. Ягодное и д. Мало-Жирово.

Обеспечение перевозки грузов и пассажиров создает возможность широкого общественно-территориального разделения и кооперации производства, способствует сближению города и села, более полному использованию трудовых ресурсов. Через сельское поселение проходит автомобильная дорога Томск-Асино регионального значения. Имеется разветвленная сеть дорог с подъездом к населенным пунктам.  Дороги поселения обеспечивают круглогодичный проезд транспортных средств по территории всего поселения.

Протяженность и площадь дорог

| Дорожное покрытие | Протяженность, км. | Площадь, м2 (S*Н) |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие | 0,6 | 3600,0 |
| Грунтовое и гравийное покрытие | 25,9 | 155400,0 |
| Всего | 26,5 | 159000,0 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего 26,5 км.

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 37,7 тыс. кв. м, в том числе 0,8 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности.

На территории Ягодного сельского поселения работают следующие организации жилищно-хозяйственного комплекса: МУП «Ягодное ЖКХ», УК «Абиком». Они обеспечивают в полной мере услугами тепло-, водоснабжения, обслуживают, ремонтируют жилой фонд, вывозят мусор и бытовые отходы. На территории Ягодного сельского поселения находится 1 котельная, мощностью 1,0 Гкал/ч, предназначенная для покрытия нагрузки системы отопления трех многоквартирных   жилых  домов и нежилых зданий  (здание администрации, школы, детсада, дома культуры, библиотека, ОВП).

Водоснабжение Ягодного сельского поселения осуществляется из водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 6 водозаборных скважин:

- с. Ягодное  - 3 скважины (ул. 40лет Победы, 23а – 1 шт., ул. Сибирская 5а/1  - 1 шт., ул. Лесная , 8).

- д. Мало Жирово – 1 скважина (ул. Рабочая, 23 а),

- д. Латат  - 1 скважина (ул. Дорожная, 9а),

- с. Цветковка – 1 скважина (ул. Школьная, 3а)

Процесс организации водоснабжения в Ягодном сельском поселении  носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится. Скважины пробурены в 1968-2011 годы.

Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (22 шт. – с. Ягодное,     22 шт. - д. Мало - Жирово, 6 шт. - д. Латат, 4 шт. - с. Цветковка). Все установленные колонки - инжекторного типа, что позволяет решать, в период низких температур, проблему замерзания воды в колонках и повысило качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев, колонок и собственных скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в Ягодном сельском поселении на текущий год с учетом ввода новых сетей составляет 15,25 км. В с. Ягодное водопроводная сеть 1981 г. эксплуатируется 6,35 км., д. Мало-Жирово – 1979 г. – 3,6 км., с. Цветковка 1986 г- 3,15 км.. д. Латат -1986 г. – 2,15 км. Состояние водопровода неудовлетворительное. 85,5% водопроводов являются ветхими и эксплуатируются 30 лет. Следствием значительного износа сетей явился высокий уровень повреждаемости на сетях.

Первичное медицинское обследование осуществляется  в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), и обще – врачебной практике (ОВП) в с. Ягодное. При серьезных заболеваниях, больные направляются в Асиновскую районную больницу.

Медицинским обслуживанием сельского населения занято всего 6 медработников на 1562 человека.

Материально-техническая база ФАП и ОВП отвечают современным требованиям.

Имеется  специальный  медицинский  транспорт.

В образовательную систему Ягодного сельского поселения входят 1 общеобразовательное учреждение и 1 учреждение дошкольного образования, а именно:

•	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Ягодного Асиновского района Томской области;

•	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад села Ягодное.

Культура сельского поселения имеет свои особенности, собственное прошлое, настоящее и будущее. В ней представлены произведения самодеятельного и профессионального искусства, художественных промыслов и ремесел, фольклор, традиции, обычаи, имеющие культурную значимость.

На территории сельского поселения расположены – Дом культуры в с. Ягодное на 278 мест, центр досуга д. Мало-Жирово, центр досуга с. Цветковка.

Коллективы дома культуры и центров досуга принимают активное участие в проведении: конкурсов-смотров художественной самодеятельности и ярмарках как районных, так и областных.

Общее число работников культуры составляет 4 человека.

Библиотеки функционируют только в трех населенных пунктах в с. Ягодное, д. М-Жирово, с. Цветковка. Библиотечный фонд пополняется новой литературой.  Работниками библиотек ежегодно организуются и проводятся тематические выставки.

Для занятий спортом в Ягодном сельском поселении имеются спортивные сооружения:

•	стадион;

•	баскетбольная площадка;

•	лыжная база;

•	спортивный зал (школьный);

•	плоскостные сооружения - 5 штук;

•	комплексное оборудование для ГТО.

Для привлечения детей к спорту организованы спортивные секции: баскетбол, волейбол, лыжи, настольный теннис, легкая атлетика, футбол.

Свою деятельность на территории поселения осуществляют организация ООО «Сибирское молоко» и 14 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 7 крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся животноводством. На 01.01.2019 года в КФХ Ягодного сельского поселения 592 головы КРС, в том числе 186 коров. В ООО «Сибирское молоко» насчитывалось 3228 голов КРС, в том числе 1508 голов коров.

В 2018 году в рамках проекта развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ в селе Ягодное обустроили хоккейный корт. В 2017 -2018 году в селе Ягодное и деревне Мало-Жирово установлены две станции водоочистки с логотипом «Чистая вода»  в рамках губернаторской программы «Чистая вода Томской области». В 2019 году установят станцию водоочистки с логотипом «Чистая вода» в деревне Латат в рамках губернаторской программы «Чистая вода Томской области».

13.6. информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:

1. В 2011 году в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» проведено строительство объектов водоснабжения по ул. Лесной в селе Ягодное (строительство водонапорной башни, водозаборной скважины, участков сетей водоснабжения протяженностью1450 м).

2. В рамках национального проекта "Образование" реализуется Федеральный проект "Современная школа" в части создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Реализация проекта планируется с сентября 2019 года.

13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

№ 76 от 11.06. 2014г. Решение совета Ягодного сельского поселения

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана)

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):

Социальная защита населения Ягодного сельского поселения осуществляет Центр социальной поддержки населения, который обслуживает _____.

Услуги почтовой связи населению оказывает государственное учреждение УФПС Томской области - филиал ФГУП «Почта России», На территории Ягодного сельского поселения расположены два отделения почтовой связи: в с. Ягодное и д. Мало-Жирово, которые обслуживают всех жителей поселения.

На территории Ягодного сельского поселения работают следующие организации жилищно-хозяйственного комплекса: МУП «Ягодное ЖКХ», УК ООО «Абиком», АБФ «Логистик». Они обеспечивают в полной мере услугами тепло-, водоснабжения, обслуживают, ремонтируют жилой фонд, вывозят мусор и бытовые отходы.

Первичное медицинское обследование осуществляется  в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), и обще – врачебной практике (ОВП) в с. Ягодное. При серьезных заболеваниях, больные направляются в Асиновскую районную больницу.

Медицинским обслуживанием сельского населения занято всего 6 медработников на 1562 человека.

Материально-техническая база ФАП и ОВП отвечают современным требованиям.

Имеется  специальный  медицинский  транспорт.

В образовательную систему Ягодного сельского поселения входят МБОУ СОШ с. Ягодное, в которой обучаются 152 ученика, МДОУ детский сад села Ягодное, который посещают 25 воспитанников.

На территории сельского поселения расположены – Дом культуры в с. Ягодное на 278 мест, центр досуга д. Мало-Жирово, центр досуга с. Цветковка.

Общее число работников культуры составляет 4 человека.

Библиотеки функционируют только в трех населенных пунктах в с. Ягодное, д. М-Жирово, с. Цветковка.

Для занятий спортом в Ягодном сельском поселении имеются спортивные сооружения (стадион; баскетбольная площадка; 	лыжная база; спортивный зал (школьный); плоскостные сооружения; комплексное оборудование для ГТО).

Розничную торговлю осуществляют 5 индивидуальных предпринимателей, 2 индивидуальных предпринимателей занимаются обработкой древесины и производством изделий из дерева.

Сельское хозяйство поселения представлено 7 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и самым крупным сельскохозяйственным предприятием в МО «Асиновский район ООО «Сибирское молоко», основное направление деятельности, которого является молочное животноводство.

Эта организация является лидером по производству молока в районе – 78 %, от общего объема производства, а также 32 %  по производству зерновых культур. Среднегодовая численность работников организации составляет 209 человек, средний уровень заработной платы 28041,87 рублей.

(наименование, отрасль экономики, специализация, количество работников, средний уровень заработной платы, доля в ВРП сельской территории (сельской агломерации))

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):

ООО «Сибирское молоко»: создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса, содействие повышению уровня квалификации кадров, привлекательность и развитие территории дает возможность привлечь молодежь на село, обеспечение комфортных условия для проживания граждан

(наименование, подтверждение целесообразности)

14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):

1. ООО «Сибирское молоко» - «Строительство МТФ на 400 голов (1й этап строительства) и расширение МТФ до 802 фуражных коров (2й этап строительства) со строительством родильного отделения(3й этап строительства). Цель проекта - строительство молочной фермы в селе Ягодное Асиновского района Томской области производственной мощностью 8000 тн молока в год.

Объем производства молока по проекту, тн

Таблица

| Год реализации | ед.изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем произвобства молока | тонн | 0 | 94 | 3138 | 6234 | 8001 | 8023 | 8039 | 8214 | 8214 |

Год начала реализации проекта 2016, инвестиционная фаза проекта составляет четыре года с 2016 по 2019 годы. Общая стоимость инвестиционного проекта – 939 593 тысячи рублей. По сравнению с 2015 годом в целом по предприятию произойдет увеличение численности работников  больше, чем на 100 мест. Численность работников: 2015 г. – 115 чел., 2016 г. – 197 чел., 2018 г. -209 чел. После реализации проекта планируется увеличение еще на 50 мест.

2. ИП Глава КФХ Мезина С. В. – «Строительство высокотехнологичной, роботизированной фермы для получения  высокопродуктивного, сыропригодного молока от коров Джерсейской породы». Цель проекта – Строительство высокотехнологичной, роботизированной фермы на 50 голов коров для получения  высокопродуктивного, сыропригодного молока от коров Джерсейской породы». Срок реализации проекта 2019 - 2024 годы. Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел. – 4. Общая стоимость проекта – 50 000 тыс. рублей.

| Объем производства и реализации животноводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
| Объем производства молока всего | тонн | 18,0 | 222,0 | 288,0 | 300,0 | 330,0 | 336,0 |

Молоко от коров Джерсейской породы повышенное содержание жира, белка и кальция. Имеет высокую сыропригодность. Производство сыра из этого молока планируется наладить там же в селе.

К осени 2019 года в селе Ягодном планируется открыть сыроварню и начать производство твердого сыра. В дальнейшем в месяц сыроварня будет перерабатывать около 20 000 тонн молока в месяц, а выход готовой продукции составит 2 тонны сыра в месяц. На реализацию проекта потрачено около 10 000 тыс. руб. Уже создано три новых рабочих места.

В августе 2018 года в с. Ягодное был запущен Учебный центр молочного животноводства. Немало общих усилий и ресурсов томских аграриев вложено в создание этого центра. Это полигон, соединяющий производство и образование, который вобрал в себя самый передовой международный опыт создания учебных площадок в сфере сельского хозяйства подготовки кадров Финляндии, Германии, а также 8 регионов России. Это место, где обучение можно совместить с процессом молочного производства в режиме реального времени. Здесь предоставляется уникальная возможность обучаться не только студентам, но и повышать квалификацию руководителям и специалистам всех молочных комплексов, ферм и крестьянских хозяйств региона.

(наименование, цели, результаты (ожидаемые/достигнутые), срок реализации, стоимость инвестиционного проекта, количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию))

14.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек:

857 чел.

14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (человек):

1562 чел.

14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

1. Школа села Ягодного была построена в 1976 году. Темпы старения и износа здания школы существенно опережают темпы ее реконструкции. Здание школы требует капитального ремонта, который не проводился со времени постройки зданий. Инженерные сети и коммуникации характеризуются высокой степенью изношенности. Невыполнение в полном объеме требований к санитарному и противопожарному состоянию помещений ведет к снижению уровня безопасности всех участников образовательного процесса.

2. Здание дома культуры построено в 1988 году. В настоящий момент здание дома  требует капитального ремонта: в здании очень холодно, протекает крыша, проваливаются полы, требуется замена потолка, межкомнатных и входных дверей. Отсюда исходит актуальность нашего проекта по необходимости создания хороших комфортных условий для посетителей и творчества. Инженерные сети и коммуникации характеризуются высокой степенью изношенности и  так же требуют ремонта.

3. На сегодняшний день актуальной проблемой Ягодного поселения является проблема необорудованного места отдыха и занятий спортом для жителей разных возрастов от мала до велика. В поселении много людей, имеющих спортивную мотивацию и командный дух, не считая учащихся школы, но спортивные сооружения требуют реконструкции. Численность спортсменов, людей занимающихся спортом, может быть больше, но нет условий для занятий. В данный момент спортивный стадион и спортивные сооружения села не отвечают необходимым стандартам, которые бы решили все проблемы.

4. Работы по ремонту и реконструкции систем водоснабжения и канализации ведутся постоянно. Тем не менее, износ элементов систем составляет около 70-80%. Значительная часть оборудования нуждается в ремонте и замене, что является главной причиной относительно большого числа аварий и перерывов водоснабжения на селе. Имеющиеся ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери при их транспортировке, а также в ходе использования.

Система канализации обеспечивает прием и отведение сточных вод и их транспортировку на очистные сооружения. При этом прирост отслужившей нормативный срок службы сети значительно превышает объемы восстановления трубопроводов. Уже сегодня в часы максимального водоотведения канализационные сети работают с дефицитом пропускной способности.

Не всё население района обеспечено централизованными системами водоснабжения и канализации.

5. Дефицит кадров становится все большей проблемой для современного бизнеса. Проблема нехватки персонала способна затормозить развитие как перспективного стартапа, так и устойчивого бизнеса. Одна из причин сложившейся ситуации - отсутствие высококвалифицированных и молодых специалистов в селах. Молодые люди уезжают учиться в города, после чего уже не возвращаются обратно. Как можно удержать молодого специалиста в селе? Нужно создать такой имидж, который сделал бы глухую провинцию привлекательной для юношей и девушек, жаждущих шума городов. Привлекательность и развитие территории дает возможность привлечь молодежь на село и обеспечить им комфортные условия для проживания.

__________________________________________________________

14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость:

В последние десятилетия многие жители села наблюдают негативную тенденцию - молодые и многообещающие кадры уезжают из родных земель, чтобы учиться, жить и работать в городе. Отток молодежи начал принимать катастрофический характер, что привело к деградации многих деревень. Отчасти молодых людей можно понять. Ключевой проблемой многих деревень является не высокий уровень жизни. В селах множество талантливой и перспективной молодёжи, но не всегда есть возможность для реализации потенциала, и поэтому выпускникам приходится покидать родные места. Работу по специальности в сельской местности выбирают лишь единицы, что ставит агропромышленный комплекс страны в кризисную ситуацию. Сегодня на селе недостает аграрных специалистов, а без них подъем отрасли невозможен. Для того чтобы привлечь молодых и высококвалифицированных специалистов на село, необходимо создать условия для комфортного проживания.

В настоящее время в селе Ягодное системы водоотведения находятся на уровне выгребных ям, очистные сооружения отсутствуют. Централизованным водоснабжением пользуется лишь 1/2 часть населения.  Внешний облик классов и холлов школы, помещений детского сада  отстают от облика современных городских школ и детских садов. Непривлекательность образовательных учреждений, делает учебный процесс не интересным и скучным.

Проект направлен на то, чтобы позволить жителям села пользоваться элементарными услугами водоснабжения и водоотведения, с радостью посещать школу и детский сад, с пользой для здоровья организовывать свой досуг.

14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

В результате реализации комплекса мероприятий в рамках проекта по комплексному развитию сельских территорий будут решены следующие задачи:

МБОУ СОШ села Ягодное построена в 1976 г., общая площадь здания составляет 1743.8 кв.м. С тех пор в школе проводился только выборочный  косметический ремонт. Проведенный капитальный ремонт школы позволит ученикам и учителям значительно улучшить процесс обучения и повысить качество образовательного процесса. Внешняя привлекательность школы позволит привлечь высококвалифицированных молодых специалистов. Позволит увеличить уровень наполняемости школы.

В 2019 году школа стала получателем субсидии в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в части создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», нацеленные на повышение качества подготовки школьников.

Здание Дома Культуры села было построено в 1988 году. Со времен постройки в здании не проводился капитальный ремонт. Общая площадь здания составляет 830,4 кв.м., из которых 226,2 кв.м. с 2008 года занимает, расположенный в здании детский сад.

Внешнее преображение здания дома культуры, в т. ч. детского сада, позволит улучшить условия труда работников, даст возможность привлечь более подготовленных специалистов, так как предстает способным в большей степени обеспечить стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие. Перечень предоставляемых услуг по организации досуга населения значительно увеличится, в связи с привлечением населения и молодежи к участию в культурно-массовых мероприятий.

Условия пребывания детей детского сада станут более комфортными и   качественными.

Реконструкция спортивных сооружений, размещение  спортивного тира в здании лыжной базы, после реконструкции  даст возможность гражданам всех возрастных категорий реализовать преимущество активного образа жизни. А также появляется возможность расширить количество видов спорта, которыми могут заниматься сельские жители.  Появится возможность проведения на стадионе соревнований районного масштаба. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличится до 55 %.

Реконструкция водопровода, систем водоотведения и канализации, строительство очистных сооружений обеспечит комфортное и безопасное проживания населения, даст возможность довести качество очистки сточных вод до нормативных значений, улучшить условия проживания и здоровья людей, обеспечить им комфортное и безопасное проживание, улучшить защиту окружающей среды от вредных сбросов хозяйственно-бытового происхождения, что является мероприятием природоохранного значения.

______________________________________________________________

Глава администрации

Асиновского района    ________________  		Данильчук Н.А.

(М.П., подпись)        	       (расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный специалист-экономист

отдела АПК, 8 (38241) 2-12-64     		______	Осипчук Н. А.

(должность, контактный телефон)      		(подпись)       (расшифровка подписи)

## Приложение № 5

к Порядку отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Реестр объектов, включаемых в состав проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Комплексное развитие Ягодного сельского поселения

(наименование проекта)

Томская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

на ____ год <1>

| N п/п <2> | Наименование муниципального района /городского округа<3> | Наименование населенного пункта | Наименование объекта <4> | Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана поселения/ городского округа <5> | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации <6> | Срок строительства (реконструкции) <7> | Общая стоимость, тыс. руб. <8> | Сметная стоимость, тыс. руб., в т.ч. ранее профинан-с-ирвоан-ные затраты (руб.) <9> | Объем финансирования на 2020 г., тыс. руб. |  |  |  |  | Объем финансирования на 2021 г., тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования на 2022 г., тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  | всего | в том числе средства: |  |  |  |  |  |  | всего | том числе средства: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ <10> | РБ <11> | МБ <12> | ВБ <13> |  | ФБ |  | РБ | МБ |  | ВБ |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| - Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Асиновский район | Ягодное сельское поселение | Капитальный ремонт МБОУ СОШ села Ягодного Асиновского района Томской области |  |  | 2020 | 61200,0 | 60000,0 | 60000,0 | 53700,0 | 2820,0 | 300,0 | 3180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Асиновский район | Ягодное сельское поселение | Капитальный ремонт здания Ягодного дома культуры и размещенного в нем МДОУ Детский сад села Ягодного Асиновского района Томской области |  |  | 2021 | 61200,0 | 60000,0 |  |  |  |  |  | 61200,0 | 54774,0 |  | 2876,4 | 306,0 |  | 3243,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Асиновский район | Ягодное сельское поселение | Реконструкция спортивных сооружений стадиона (замена сооружения - малые архитектурные формы стадиона, замена сооружения - беговая дорожка, ремонт сооружения-баскетбольно-волейбольной площадки). Капитальный ремонт части здания лыжной базы. |  |  | 2024-2025 | 5800,0 | 4800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | Всего по мероприятию | x | x | x | 128200,0 | 124800,0 | 60000,0 | 53700,0 | 2820,0 | 300,0 | 3180,0 | 61200,0 | 54774,0 |  | 2876,4 | 306,0 |  | 3243,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Асиновский район | Ягодное сельское поселение | Строительство локального водопровода |  |  | 2022 | 10800,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10800,0 | 9666,0 | 507,6 | 54,0 |  | 572,4 |
| 5 | Асиновский район | Ягодное сельское поселение | Строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений |  |  | 2023 | 28000,0 | 26000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | Всего по мероприятию | x | x | x | 38800,0 | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10800,0 | 9666,0 | 507,6 | 54,0 |  | 572,4 |
|  | x | x | Итого по проекту | x | x | x | 167000,0 | 159800,0 | 60000,0 | 53700,0 | 2820,0 | 300,0 | 3180,0 | 61200,0 |  | 54774,0 | 2876,4 |  | 306,0 |  | 3243,6 | 10800,0 | 9666,0 | 507,6 | 54,0 |  | 572,4 |

--------------------------------

<1> Реестры представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период. Орган исполнительной власти вправе внести изменения в реестр исходя из объема субсидий, предусмотренного бюджету субъекта Российской Федерации, а также по иным основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

<2> Применяется сквозная нумерация объектов по всем мероприятиям.

<3> Указывается муниципальное образование, на территории которого осуществляются реализация Проекта.

<4> Наименование объекта указывается в соответствии с проектной документацией. Включаются объекты, обеспечивающие комплексное обустройство с учетом имеющейся инфраструктуры в населенном пункте (ближайших населенных пунктах), а также указываются автомобильная техника и оборудование.

<5> При отсутствии (заполняется при необходимости) указывается срок принятия акта или реквизиты решения представительного органа местного самоуправления об отсутствии необходимости разработки генерального плана.

<6> При отсутствии (заполняется при необходимости) документа указываются сроки его получения.

<7> Указывается год начала - год завершения строительства (реконструкции).

<8> В общую стоимость проекта включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта, расходы на приобретение автомобильной техники и оборудования, стоимость которых определяется по предварительно полученным коммерческим предложениям.

<9> При отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также в случаях, когда получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации не предусмотрено, в качестве подтверждение расчета сметной стоимости проекта допускается применение информации о коммерческом предложении, полученного не менее, чем от 2 организаций.

<10> Объем средств федерального бюджета Российской Федерации.

<11> Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации.

<12> Объем средств местных бюджетов.

<13> Объем средств внебюджетных источников.

Глава администрации

Асиновского района    ________________  			Данильчук Н.А.

(М.П., подпись)        	       (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист-экономист

отдела АПК, 8 (38241) 2-12-64     		     ______		Осипчук Н. А.

(должность, контактный телефон)      	   (подпись)      	     (расшифровка подписи)