Паспорт проекта

Томская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Наименование проекта:

Дом культуры – центр развития территории

2. Место реализации проекта:

П.Степановка, Верхнекетский район, Томская область

(населенный пункт, поселение, город, район/городской округ, субъект Российской Федерации)

3. Цель проекта:

Создание условий для развития территории в целях объединения местного сообщества средствами культуры

4. Инициатор проекта:

Администрация Верхнекетского района

5. Срок реализации проекта:

______________январь 2020 – декабрь 2020_____________________

(год начала - год завершения проекта)

6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:

- капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (капитальный ремонт здания Дома культуры)

- приобретение нового оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы (приобретение  звукоусилительной и световой аппаратуры для дома культуры,  библиотечного и компьютерного оборудования для библиотеки);

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

_____________________Локальный сметный расчет № 02-01-01___________

(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной документации)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:

Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства № 70-1-0359-19 от 17.04.2019 года

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)

Степановское сельское поселение по численности жителей занимает второе место среди сельских поселений Верхнекетского района. Через поселение проходит автомобильная транзитная дорога, связывающая поселение с другими сельскими администрациями и обеспечивающая круглогодичное сообщение автомобильным транспортом с районным центром. На территории поселения функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, Степановская врачебная амбулатория.

По итогам районного смотра-конкурса по благоустройству на весенне-летне-осенний период Степановское сельское поселение неоднократно признано победителем в номинации «Лучшее муниципальное образование».

Поселок с богатой историей. Здесь установлены памятники участникам Великой Отечественной войны и основателям поселка.

На территории ежегодно проводятся событийное мероприятие «Максимкин Яр – экспедиция в прошлое», огромное количество различных конкурсов и фестивалей. Степановцы неоднократные победители различных районных конкурсов, участники областного конкурса «Образцовое учреждение клубного типа». В поселке налажено тесное взаимодействие администрации поселения, клуба, библиотеки, школы, совета ветеранов и других местных сообществ. На этой территории действует одна из активных эвенкийских общин.

Насыщенная культурная жизнь свидетельствует о творческом потенциале специалистов КДУ, их желании удовлетворить растущие потребности населения всех социальных групп в качественном разнообразном продукте.

Типовое здание Дома культуры в п.Степановка построено в 1986 году. В здании находится: Дом культуры, библиотека. Капитальный ремонт за все это время не проводился. Наличие отремонтированного здания Дома культуры, с современным зрительным залом с помещениями для проведения работы с семьями, физкультурно-оздоровительных мероприятий, просмотра видеофильмов, игровой комнатой для детей, комнатами для настольных игр, для уголка народной традиционной культуры, для проведения салонных встреч, работы клубных формирований позволит улучшить качество и количество оказываемых услуг населению. А Дом культуры станет точкой развития территории.

10.  Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего:

12878,5 (тыс. руб.)

11.  Сметная стоимость проекта, всего: (тыс. руб.)

12. Состав комплексного проекта развития:

| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.20__ г. | Общая стоимость, тыс. руб. <1> | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.20__ г. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ввод объекта (квартал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Приобретение автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания Дома культуры (Приложение №1) | 1092,9 м2 | 2020 | - | 9868,6 | 9810,8 | 57, 8 | 9810,8 |  |  | 4кв |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 9868,6 | 9810,8 | 57, 8 | 9810,8 |  |  | x | x | x |
| - Приобретение световой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение световой аппаратуры (Приложение №2) |  | 2020 | - | 1 251 |  |  | 1 251 |  |  | 4кв |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 1 251 |  |  | 1 251 |  |  | x | x | x |
| - Приобретение звуковой аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение звуковой аппаратуры (Приложение № 3) |  | 2020 | - | 1 101,5 |  |  | 1 101,5 |  |  | 4кв |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 1 101,5 |  |  | 1 101,5 |  |  | x | x | x |
| - Приобретение компьютерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение компьютерного оборудования (Приложение №4) |  | 2020 | - | 57,4 |  |  | 57,4 |  |  | 4кв |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 57,4 |  |  | 57,4 |  |  | x | x | x |
| ### 5. Приобретение библиотечного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение библиотечной мебели (Приложение №5) |  | 2020 | - | 600 |  |  | 600 |  |  | 4кв |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 600 |  |  | 600 |  |  | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 12878,5 | 9810,8 | 57, 8 | 12820,7 |  |  | x | x | x |

13. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

Территория: площадь: 382780 га (8,8% от площади Верхнекетского района).

Удалённость от районного центра: п.Степановка-133км

Наличие круглогодичного сообщения: да

Структура: п.Степановка (2048 чел.), д.Максимкин Яр (нежилое)

Население (на 1 января 2019): 2048 человек (13% от Верхнекетского района).

Из общей численности населения: мужчины составляют 1004, женщины 1044,

дети до 18 лет включительно 524, трудоспособное 1357, пенсионеры 595.

13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа: Удалённость от районного центра: п.Степановка-133км

______________________________________________________________

13.2. численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

2048 человек

______________________________________________________________

13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) трудоспособное население 1357

______________________________________________________________

13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) - 66,8%.

13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:

Объекты социальной сферы: МБОУ Степановская СОШ, детский сад (филиал), участковая больница, библиотека, дом культуры, почтовое отделение, пожарная часть, аптечный пункт-1.

Объекты ЖКХ: котельные-3шт.(школа, больница, ДК), тепловые сети-0,912 км, ДЭС-1, водозаборные скважины-2шт, водопроводные сети-2,662км, канализационные сети-0,64км (МУП «Степановское»)

______________________________________________________________

13.6. информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:

______________________________________________________________

13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта: Решение совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 №23 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Степановское сельское поселение»

______________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении

генерального плана)

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): Типовое здание Дома культуры в п.Степановка построено в 1986 году. В здании находится: Дом культуры, библиотека. Капитальный ремонт за все это время не проводился. Что не лучшим образомсказывается на качестве услуг культуры на селе. В старое, не отремонтированное здание не привлекает жителей и оно перестает быть местом притяжения.

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):

Объекты производственной (агропромышленной) сферы – ООО «Лесник», ООО «Ксилон», ИП Иванов Ю.П., ИП Стяжкин Н.И., ИП Ерпалов Ю.Н., ИП Карелин М.И., ИП Родыгина В.Н., ИП Казаченко Н.В. (лесозаготовка, лесопереработка).

Объекты малого и среднего бизнеса- магазины-20, АЗС-2, пекарня-1, кафе-2, ООО «Степановское», ИП Савина Е.В., ИП Дарькина О.А., ИП Литвинова В.И., ИП Казанцев И.И. (розничная торговля), ИП Карелин В.С. (хлебопечение), ИП Шашок А.В. (ритуальные услуги), пункты приема  дикоросов- 6.

(наименование, отрасль экономики, специализация, количество работников, средний уровень заработной платы, доля в ВРП сельской территории (сельской агломерации))

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):

(наименование, подтверждение целесообразности)

14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):

ИП Чеканов В.А. «Организация заготовительно-приемного пункта по сбору, переработке и реализации дикорастущего сырья в п. Степановка Верхнекетского района Томской области», стоимость оборудования -  483,0 тыс. руб.

______________________________________________________________

(наименование, цели, результаты (ожидаемые/достигнутые), срок реализации, стоимость инвестиционного проекта, количество рабочих мест (созданных/планируемых к созданию))

14.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек: По проведенным соцопросам, более 10% поддерживают проект и готовы поддержать его финансовым и нефинансовым участием

14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (человек): 2048 человек

14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): Типовое здание Дома культуры в п.Степановка построено в 1986 году. В здании находится: Дом культуры, библиотека. Капитальный ремонт за все это время не проводился. Что не лучшим образомсказывается на качестве услуг культуры на селе. В старое, не отремонтированное здание не привлекает жителей и оно перестает быть местом притяжения.

14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость: Наличие отремонтированного здания Дома культуры, с современным зрительным залом с помещениями для проведения работы с семьями, физкультурно-оздоровительных мероприятий, просмотра видеофильмов, игровой комнатой для детей, комнатами для настольных игр, для уголка народной традиционной культуры, для проведения салонных встреч, работы клубных формирований позволит улучшить качество и количество оказываемых услуг населению.

14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций): Дом культуры станет точкой развития территории.