## Приложение № 4

к Порядку отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Паспорт проекта

муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение»

(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Наименование проекта:

Проект комплексного развития Каргасокского сельского поселения

2. Место реализации проекта:

с.Каргасок, п.Геологический, п.Нефтяников, с.Павлово Каргасокского сельского поселения, Томской области

(населенный пункт, поселение, город, район/городской округ, субъект Российской Федерации)

3. Цель проекта:

Комплексное развитие объектов социальной инфраструктуры и жилищно-коммунальных объектов

4. Инициатор проекта:

Администрация Каргасокского района

5. Срок реализации проекта: 2020 – 2022 гг.

(год начала - год завершения проекта)

6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:

- повышение доступа сельского населения к объектам культуры и спорта, в том числе строительство Спортивного комплекса, реконструкция Музея, строительство двух комплексных спортивных площадок, капитальный ремонт Центра творчества и досуга;

- капитальный ремонт социальной инфраструктуры села, в том числе: капитальный ремонт СОШ №2, Дома детского творчества, СОШ в с. Павлово;

- создание комфортной среды жизнедеятельности, в том числе строительство блочно-модульной котельной, строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне жилищной застройки.

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

| № пп | Наименование объекта | Реквизиты документа об утверждении проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция здания музея в с. Каргасок | Приказ МКУ УЖКХ и КС от 19.05.2016 г. №15 |
| 2. | Спортивный комплекс по пер. Производственному, 8 в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Приказ МКУ УЖКХ и КС от 15.05.2014 г. №18 |
| 3. | Спортивный зал СОШ в с. Павлово по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Павлово, ул. Школьная, 1. Капитальный ремонт | Приказ МКУ УЖКХ и КС от 28.06.2019 г. №28 |
| 4. | Внутренние инженерные сети в здании ДДТ. Капитальный ремонт, по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4 (Дом детского творчества) | Приказ МКУ УЖКХ и КС от 26.06.2019 г. №27 |
| 5. | Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | Приказ МКУ УЖКХ и КС от 29.12.2014 г. №42 |
| 6. | Комплексная спортивная площадка по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок | Приказ МКУ УЖКХ и КС от 21.01.2013 г. №4/1 |
| 7. | Инженерная и транспортная инфраструктура мкр. Радужный в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Разработка проектно-сметной документации планируется в 2020 году |
| 8. | Капитальный ремонт СОШ №2 в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Проектно-сметная документация находится в разработке |
| 9. | Капитальный ремонт ЦТ и Д в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Проектно-сметная документация находится в разработке |

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:

| № пп | Наименование объекта | Реквизиты положительного заключения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция здания музея в с. Каргасок | Положительное заключение государственной экспертизы от 03.11.2015 г. №70-1-3-0141-15 |
| 2. | Спортивный комплекс по пер. Производственному, 8 в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Положительное заключение государственной экспертизы от 21.12.2013 г. №70-1-5-0303-13 |
| 3. | Спортивный зал СОШ в с. Павлово по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Павлово, ул. Школьная, 1. Капитальный ремонт | Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 11.04.2016 г. №70-1-6-0025-16 |
| 4. | Внутренние инженерные сети в здании ДДТ. Капитальный ремонт, по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4 (Дом детского творчества) | Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 19.08.2015 г. №70-1-6-0025-16 |
| 5. | Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | Положительное заключение государственной экспертизы от 08.08. 2014 г. №70-1-5-0160-14 |
| 6. | Комплексная спортивная площадка по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок | Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 25.12.2012 г. №6-2-1-1419-12 |
| 7. | Инженерная и транспортная инфраструктура мкр. Радужный в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Разработка проектно-сметной документации планируется в 2020 году |
| 8. | Капитальный ремонт СОШ №2 в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Проектно-сметная документация находится в разработке |
| 9. | Капитальный ремонт ЦТ и Д в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Проектно-сметная документация находится в разработке |

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)

Согласно Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года одним из приоритетных направлений является развитие человеческого капитала и системы его воспроизводства, что включает в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образования, науки и здравоохранения, проведение активной демографической политики, создание комфортных условий для жизни и работы. Данный проект обеспечивает реализацию приоритетных направлений.

10. Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 562 768,14 (тыс. руб.)

11. Сметная стоимость проекта, всего: 546 492,67 (тыс. руб.)

12. Состав комплексного проекта развития:

| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2020 г. | Общая стоимость, тыс. руб. <1> | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2020 г. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ввод объекта (квартал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Повышение доступа сельского населения к объектам культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция здания музея в с. Каргасок | 857,83 м2 | 2020 -2021 гг. | - | 77 117,5 | 74 313,1 | 2 804,4 | 40 440,4 | 33 872,7 | - |  | 4 кв. |  |
| 2. | Спортивный комплекс по пер. Производственному, 8 в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | 4208,22 м2 | 2020 -2021 гг. | - | 293 238,0 | 286 252,5 | 6 985,5 | 228 000,0 | 58 252,5 | - |  | 4 кв. |  |
| 3. | Комплексная спортивная площадка по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок | 2х589,6 = 1 179,2 м2 | 2020 -2021 гг. | - | 9 122,45 | 9 122,45 | - | 4 466,95 | 4 655,5 | - | 4 кв. | 4 кв. |  |
| 4. | Капитальный ремонт ЦТ и Д в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | 2315 м2 | 2020 г. | - | 40 497,00 | 39 952,00 | 545,00 | 39 952,00 | - | - | 4 кв. |  |  |
|  | Всего | x | x | x | 419 974,95 | 409 640,05 | 10 334,90 | 312 859,35 | 96 780,70 | - | x | x | x |
| - Капитальный ремонт социальной инфраструктуры села |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивный зал СОШ в с. Павлово по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Павлово, ул. Школьная, 1. Капитальный ремонт | 474,6 м2 | 2020 г. | - | 11 609,59 | 11 016,7 | 592,89 | 11 016,7 | - | - | 3 кв. |  |  |
| 2. | Внутренние инженерные сети в здании ДДТ. Капитальный ремонт, по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4 (Дом детского творчества) | 972,0 м2 | 2020 г. | - | 9 899,26 | 9 703,96 | 195,3 | 9 703,96 | - | - | 4 кв. |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт СОШ №2 в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | 5934 м2 | 2021 – 2022 гг. | - | 27 133,40 | 26 333,00 | - | - | 10 160,00 | 16 173,00 |  | 3 кв. | 3 кв. |
|  | Всего | x | x | x | 48 642,25 | 47 053,66 | 788,19 | 20 720,66 | 10 160,00 | 16 173,00 | x | x | x |
| - Создание комфортной среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | 3,3 МВт | 2020 г. | - | 57 400,94 | 56 198,96 | 1 201,98 | 56 198,96 | - | - | 4 кв. |  |  |
| 2. | Инженерная и транспортная инфраструктура мкр. Радужный в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | 28 участков | 2022 г. | - | 36 750,00 | 33 600,00 | - | - | - | 33 600,00 |  |  | 4 кв. |
|  | Всего | x | x | x | 94 150,94 | 89 798,96 | 1 201,98 | 56 198,96 | - | 33 600,00 | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 562 768,14 | 546 492,67 | 12 325,07 | 389 778,97 | 106 940,70 | 49 773,00 | x | x | x |

<1>В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта.

13. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

В состав поселения входят 10 населённых пунктов. Административный центр поселения — село Каргасок. Поселение располагается на берегу реки Оби, в центре Каргасокского района. Площадь территории — 1200,65 км²

13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа:

Каргасокское сельское поселение. административный центр с.Каргасок расположен на левом берегу Оби, в 460 км от Томска по автодороге

13.2. численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

10 580 человек.

13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

Данные в Росстате отсутствуют

13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)  - 66,8 %.

13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:

В Каргасокском поселении действуют 3 общеобразовательных организации, 1 Детская спортивная школа, 6 лечебно-профилактических организаций, 4 организации культурно-досугового типа, 6 библиотек, 1 музей, 1 детская школа искусств, спортивные сооружения (в том числе плоскостные сооружения и спортивные залы), 5 организаций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, почта, отделение связи и объекты транспортной инфраструктуры.

13.6. информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:

Реализация указанных проектов не ведется.

13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

Генеральный план Каргасокского сельского поселения утвержден Решением Совета Каргасокского сельского поселения от 07.11.2013 № 61.

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

Согласно Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года одним из приоритетных направлений является развитие человеческого капитала и системы его воспроизводства, что включает в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образования, науки и здравоохранения, проведение активной демографической политики, создание комфортных условий для жизни и работы.

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):

ОАО «Томскгазпром», ООО "Томская нефть", ОАО "Томскнефть" ВНК, ООО "СН-Газдобыча", ООО "Альянснефтегаз", ООО "Норд Империал", ООО "Газпромнефть-Восток", ОАО "ННК-ВТК" отрасль промышленность, специализация – добыча и транспортировка углеводородов, по остальным вопросам информация отсутствует.

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):

Будет предоставлено позже.

14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):

| Повышение доступа сельского населения к объектам культуры и спорта: - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; - создание новых рабочих мест; - развитие прикладного творчества и изучение традиционной народной культуры - предоставление населению культурно-досуговых услуг | Данным проектом предусмотрено: 1. Строительство спортивного комплекса: пропускная способность 103 чел/смену, в составе объекта универсальный игровой зал (баскетбол, волейбол, теннис), трибуны на 50 чел., залы индивидуальной силовой подготовки, фитнес зал, шахматный зал и другие, обеспечивающие занятие физической культурой и спортом; 2. Строительство двух комплексных спортивных площадок: площадки предназначены для игры в футбол, баскетбол и другие спортивные игры на открытом воздухе; 3. Реконструкция музея: существующее здание 1934 года постройки. В составе здания помещения для размещения на первом этаже музея, на втором художественного отделения школы искусств и отдела культуры и туризма; 4. Капитальный ремонт ЦТ и Д – ремонт внутренних инженерных сетей, приведение в соответствие с современными требованиями к надежности и качеству. |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт социальной инфраструктуры села: - создание условий для повышения качества образования | Проектом предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту СОШ №2, Дома детского творчества и СОШ в с. Павлово. Реализация проекта позволит обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, строительных и противопожарных норм, федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования, создаст оптимальные условия для полноценного обучения и воспитания детей и развития народных художественных промыслов и ремесел на селе. |
| Создание комфортной среды жизнедеятельности: - обеспечение качества услуги теплоснабжения; - увеличение объемов ввода объектов индивидуального жилищного строительства | Проектом предусмотрено: 1. Строительство блочно-модульной котельной. Мероприятия направлены на приведение объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности. 2. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне жилищной застройки. Мероприятиями предусмотрено строительство сетей водоснабжения, сетей газоснабжения, сетей электроснабжения, а также строительство автомобильных дорог в микрорайоне Радужный в с. Каргасок, что будет способствовать развитию жилищного строительства. |

14.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек:

Информация будет предоставлена после проведения общественного обсуждения.

14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (человек):

10 580 человек.

14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

- устаревшее котельное оборудование;

- необходимость проведение капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры;

- недостаточное количество объектов для занятий спортом;

- отсутствие территорий, обеспеченных инженерными коммуникациями для предоставления индивидуальным застройщикам.

14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость:

- обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

- создание привлекательных условий для занятия спортом для населения от 6 лет и старше, а также лиц с ограниченными возможностями;

- развитие культуры в Каргасокском районе;

- социально-политическая острота проблемы;

- потребность формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов;

- необходимостью обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

| 1 | рост числа сельского поселения вовлеченного в занятия физкультурой и спортом | +30% |
| --- | --- | --- |
| 2 | уменьшение затрат на обеспечение услугами тепло- и водоснабжения жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры | на 10% |
| 3 | создание новых рабочих мест | +25ед. |
| 4 | увеличение объемов ввода объектов индивидуального жилищного строительства | на 3 000 м2 |

Глава Каргасокского района   __________________           А.П.Ащеулов            .

(М.П., подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ведущий специалист, 8(38253)2-13-54   ___________          М.В.Ткаченко         .

(должность, контактный телефон)   __        (подпись)       (расшифровка подписи)