## Приложение № 4

к Порядку отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Паспорт проекта

Томская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Наименование проекта:

Строительство системы водоснабжения в с.Средний Васюган                                .

2. Место реализации проекта:

Село Средний Васюган, Средневасюганского сельского поселения, Томской     . (населенный пункт, поселение, город, район/городской округ, субъект области Российской Федерации)

3. Цель проекта:

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, а также для повышения уровня благоустройства жилищного фонда централизованным водоснабжением                                                                                                           ..

4. Инициатор проекта:

Администрация Каргасокского района                                                                .

5. Срок реализации проекта:

2020 – 2021 годы                                                                                                        .

(год начала - год завершения проекта)

6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:

1.Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области                      .

2.Сети водоснабжения в с. Средний Васюган                                                    .

7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий Проекта:

1.Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области. Приказ МКУ УЖКХ и КС от 29.12.2014 №42 «Об утверждении проектно-сметной документации».

2.Сети водоснабжения в с. Средний Васюган. Приказ МКУ УЖКХ и КС от 30.12.2015 №44 «Об утверждении проектно-сметной документации».

(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной документации)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:

1. Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, (наименование объекта, реквизиты положительного заключения)

1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области. Положительное заключение государственной экспертизы от 08 сентября 2014 г. №70-1-5-0195-14.

2. Сети водоснабжения в с. Средний Васюган. Положительное заключение (наименование объекта, реквизиты положительного заключения)

государственной экспертизы от 29 апреля 2015 г. №70-1-5-0060-15.

9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)

Реализация проекта позволит создать условия для сохранения и укрепления здоровья населения, а также для повышения уровня благоустройства жилищного фонда централизованным водопроводом, что соответствует цели и задачи Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года    .

10.  Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 169 098,40 (тыс. руб.)

11.  Сметная стоимость проекта, всего: 114 357,86 (тыс. руб.)

12. Состав комплексного проекта развития:

| N п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2019г. | Общая стоимость, тыс. руб. <1> | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2019г. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Ввод объекта (квартал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | 18 м³/час. | 2020 | 0 | 39 555,03 | 38 040,93 | 1 514,10 | 38 040,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- |
|  | Всего | x | x | x | 39 555,03 | 38 040,93 | 1 514,10 | 38 040,93 | 0 | 0 | x | x | x |
| - Сети водоснабжения в с. Средний Васюган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сети водоснабжения в с. Средний Васюган | 23,1 км | 2021 | 0 | 77 938,84 | 76 316,93 | 1 621,91 | 0 | 76 316,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | x | x | x | 77 938,84 | 76 316,93 | 1 621,91 | 0 | 76 316,93 |  | x | x | x |
|  | Итого по Проекту | x | x | x | 117 493,87 | 114 357,86 | 3 136,01 | 38 040,93 | 76 316,93 |  | x | x | x |

13. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа:

с.Средний Васюган расположено на левом берегу реки Васюган, в 220 км от с.Каргасок и 672 км от г.Томска                                                                               .

13.2. численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

По состоянию на 01.01.2019 численность населения составляла 1238 человек .

13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)

Данные в Росстате отсутствуют                                                                             .

13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) – 66,8 %.

13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:

В с.Средний Васюган имеются школа, детский сад, дом культуры и библиотека, жилищно-коммунальное хозяйство                                                    .

13.6. информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти:

Реализация указанных проектов не планируется                                                            .

13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:

Решение Совета Средневасюганского сельского поселения от 15.11.2013 №55 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Средневасюганское поселение»

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана)

14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):

ОАО «Томскгазпром», отрасль промышленность, специализация – добыча и транспортировка углеводородов, по остальным вопросам информация отсутствует                                                                                                                 .

14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):

Будет предоставлено позже                                                                                     .

14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях): (

1.Проектом «Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области» предусмотрено строительство комплекса водоподготовки серии «Лотос-ТМ-20», производительностью 18,0 м³/час, с насосной станции II подъема, производительностью 55 м³/час. Данный проект является первым этапом в решении задачи по обеспечению жителей с. Средний Васюган доброкачественной питьевой водой. Следующим этапом планируется строительство водопровода для хозяйственно-питьевых нужд населения.

2.Проектом «Сети водоснабжения с.Средний Васюган» предусмотрено строительство водопровода для хозяйственно-питьевых нужд протяженностью 23,1 км, из них 13,8 км – магистральные участки; 9,3 км – подводы к зданиям. Реализация проекта позволит улучшить жилищные условия и создать условия для сохранения и укрепления здоровья населения.

14.4. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек:

1238 человек                                                                                                                .

14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (человек):

1238 человек                                                                                                                .

14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

Отсутствие питьевой воды нормативного качества                                              .

14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость:

Удовлетворение жизненных потребностей населения в воде питьевого качества в необходимых объемах                                                                                               .

14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

Рост уровня обеспеченности жилых домов централизованным водоснабжением – 100%.

Глава Каргасокского района   ________________           А.П.Ащеулов            .

(М.П., подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ведущий специалист, 8(38253)2-13-54   _________         М.В.Ткаченко         .

(должность, контактный телефон)            (подпись)       (расшифровка подписи)